（一般施工类合同模板）

湖南化工职业技术学院XXXX施工合同

（号）

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺利进行、双方本着平等互利的原则达成如下协议：

# 项目概况

1.1 项目名称：

1.2 项目地点：

1.3 工程内容：

1.4 工程承包范围：

# 合同工期

工程总日历天数为    天，自合同签订之日起算。

# 工程技术要求

工程达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。

# 质量标准

4.1 乙方应保证其材料、使用技术和工艺及工程在各个方面符合甲方所规定的质量、规格等要求，乙方应保证对其任何缺陷和故障负责。

4.2 本工程严格按照施工图纸、做法说明、设计变更、甲方确认使用材料标准中所列明的材料、设备规格、品牌、产地等施工技术文件进行施工，工程质量标准符合国家现行的工程施工规范及验收合格标准，并通过相关部门验收。

4.3 工程质量（含施工质量及材料质量）达不到合同约定及国家规定的质量标准，甲方有权要求乙方停工或返工，其返工费用由乙方承担，工期不予顺延。乙方承诺因乙方原因导致工程质量达不到规定的质量标准的，乙方承担全部责任。

4.4 质量保修保证方式的约定：按国务院2000年第279号院令发布的《建设工程质量管理条例》、中华人民共和国建设部令第80号发布的《房屋建筑工程质量保修办法》、住房城乡建设部印发的《园林绿化工程建设管理规定》和《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021的有关规定实行工程保修，主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；安装工程、装修工程、绿化工程、铺装工程等保修年限为5年，确保新栽植的植物存活与正常生长。保修期间进场维修，保证无偿修理完好，否则，由甲方安排维修，维修费在保修预留金中双倍扣除。

# 工程验收

5.1 本工程按国家现行施工规范标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准执行。

5.2 乙方应提前3个工作日凭《工程质量验收单》通知甲方验收，甲方应自接到通知3个工作日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。

# 合同价款与支付

6.1 合同价款

6.1.1 本合同总价格(大写)：               ，(小写) ¥：       元。

6.1.2 本工程合同计价方式为           。

6.1.3 本合同价款包括但不限于：材料费（包括材料的采购、包装、运输、保管、检验试验、制作、施工、施工损耗、缺陷修补、验收、培训等）、人工费、机械费（工器具使用费）、措施费（脚手架费用、垂直运输机械、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、已完工程保护费等）、施工检测及验收相关费用及相关手续费用等、施工用水电费、管理费、风险、利润、税金等为合格完成本工程所发生的全部费用。

6.1.4 甲方提供施工用电和用水时，乙方应在开工前安装水表和电表用于计量施工用水量和用电量，工程竣工后按实结算。如乙方没有安装水电表，则按照定额计算水电费在工程结算中予以扣除（即将结算款中的水电费以零计算）。乙方提供施工用电和用水时，水电费按照定额计算。

6.1.5 因甲方要求的设计变更、业主指令等符合《湖南省省属高等学校基本建设工作管理办法（湘教发〔2024）6号》第三十条相关规定，且所发生的费用以现场签证方式调整。

6.2 支付方式

合同签订后，按下列方式支付工程进度款：

施工单位完成工程量    时，可支付至合同价   的进度款；施工单位完工且竣工验收合格时，支付至合同价的    进度款；结算审计后付至定审价的  ，余下3%留作质保金。质量保证金在保修期满后若无质量问题一次付清（不计利息）。进度款支付过程中，如遇学校财务关账等客观原因未能及时付款时，乙方应予以理解，付款时间顺延到财务开账后，且该部分未付款不计利息。

付款前，分别按合同价的     开具增值税发票，最后一次付款前，按结算审计定案价扣除已开具发票的金额后，开具包括质保金在内的增值税发票。乙方必须保证所开发票为真实有效合法的，若被有关部门查出发票为虚开的或者假发票，由此引发的一切责任由乙方承担。

# 工程结算

工程竣工后双方应及时办理工程结算，乙方应积极配合；最终工程款须待项目完工后，由甲方进行结算审计，按规定需经财政投资评审的项目应接受财政投资评审，未办理结算审计或财政投资评审不支付工程尾款并不计算利息。工程竣工验收后，成交供应商应在30天内提交完整齐备的工程竣工资料和验收资料装整成册交甲方四套存档，并必须保证所有归档资料的真实性。本工程竣工验收后，项目有变更或增项，增加的部分必须按照《湖南省省属高等学校基本建设工作管理办法》的要求办理相关手续，否则不予结算。

# 工程变更

8.1 采用暂定价形式的由审计部门审定。

8.2 变更程序

所有项目的变更必须由甲方按《湖南省省属高等学校基本建设工作管理办法》（湘教发）〔2024〕6号中的规定办理变更等相关审批手续后，交承办人实施，严格执行“先批准，后变更，先设计，后实施”的基本原则。变更项目施工完毕后由甲方、乙方、监理人三方共同签字并盖章确认。所有工程变更均须由乙方按照变更工程内容计算出相应的工程量并按本合同所规定的计价原则计算相应的变更价款经甲方审批后作为结算依据。

8.3 本合同所有变更项目于工程结算时支付。乙方不得以合约条件未满足，洽商、签证、单价未确定拒绝施工或怠工，签证项目的单价按以下计价原则计取：

（1）原招标范围已有中标综合单价的按中标综合单价；

（2）原招标范围内只有类似综合单价参照类似综合单价；

（3）原投标文件中没有类似项目的，其综合单价按照湘建价[2022]146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）的通知》执行。

（4）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，其综合单价按照湘建价〔2020〕56号文件印发的《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》，湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准、取费标准、计费程序、人工费及机械费系数；并且执行当地政府部门对于工程造价的相关规定。

（5）增加的工程量价款不得超过合同价款的  %（注：新建项目不超过合同价款5％，维修改造工程不超过合同价款10％，按需填写。）因工程变更引起施工方案改变使措施项目发生变化时如果乙方未事先将拟实施的方案提交给甲方确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或乙方放弃调整措施项目费的权利。重新组价的综合单价再按照乙方中标价与招标控制价的优惠比例进行优惠。设计变更或签证引起的费用调整必须在相关法规规定时限内审批。

（6）本项目工程变更超过限制标准的，不予结算。

# 工期延误

9.1  因甲方原因导致工期延误

因甲方原因导致工期延误的情形： ①甲方未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。延误工期须在发现后七天内办理签证，否则逾期不予认可。

9.2 因乙方原因导致工期延误

9.2.1甲方将分阶段考核乙方的进度，非甲方的原因引起的工期延误，甲方有权要求乙方支付合同总价1‰至10%不等的违约金。

9.2.2本合同规定的竣工日期是指本合同约定工程承包内容全部完工,并通过发包人组织的竣工验收之日，承包内容中任何一项分部分项工程未完工或经发包人组织的验收评定为不合格，均视为工期延误。工期延误时，合同中各工期阶段工期延误违约金扣款由发包人决定是否归还。

# 甲乙双方责任

10.1 甲方责任

10.1.1 签订本合同后甲方向乙方提供有关本工程的相关场地，为乙方提供放置施工设备、材料的堆放场地及用房，提供乙方施工用电、用水接口，水电费用乙方负责。

10.1.2 甲方应协助乙方协调各方关系，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸的处理及设计变更签证，负责工程验收，工程拨款签证和其它必须的签证。

10.1.3 组织对工程的竣工验收，并按合同规定的付款方式支付工程款。

10.2乙方责任

10.2.1负责按甲方提供的施工图进行现场施工，组织施工图纸或做法说明的现场交底，编制详细的施工方案和施工进度计划，并交甲方审批，经过甲方确认后方可进行施工。

10.2.2指派      为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，解决由乙方负责的所有施工有关事宜。

10.2.3乙方应作出详细施工计划，明确工期要求和工程进度，以确保按时交工，必要时夜间施工。严格执行施工规范要求，严格按照施工图纸或做法工艺说明进行施工，乙方应严格按照甲方确认的材料品牌及施工内容按质按量完成，做好施工质量检查记录，整理竣工验收资料。

10.2.4遵守政府有关主管部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫和垃圾清运等工作，做到工完场清。

10.2.5凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填写隐蔽记录，24小时前书面通知甲方及监理，经检查合格并符合设计要求，三方签字后方能进行下一个工序施工。如果甲方和监理单位未能按乙方要求在24小时之内到达现场验收，则被确认乙方自检合格，乙方可以进行下一个工序的施工。

10.2.6未经甲方同意不得随意拆改原有建筑物结构及各种设备管线，否则，由此所产生的损失或事故，由乙方负责并承担相应的经济损失，并且负责恢复原貌。

10.2.7乙方须提供给甲方一套完整合格的施工技术资料，保证竣工验收涉及该合同内容部分达到相关要求，否则发生的一切损失均由乙方承担。竣工验收后乙方需提交四套完整的竣工资料给甲方。

10.2.8乙方应及时、足额支付从事本工程施工及管理人员的工资及购买工期内有效工伤保险等，并保证不因上述事由影响工程施工，否则，因此所造成的一切损失概由乙方承担；如因乙方未能按时足额支付工资，导致停工或引起群体性事件的，甲方可从应从乙方支付的工程款中扣拨出应付工资，向施工及管理人员支付；同时，甲方可要求乙方承担违约责任、赔偿损失。

10.2.9除非合同另有规定或甲方同意，乙方不得全部或部分转让本合同项下义务。

10.2.10承包方必须设置专职安全员，负责施工现场安全，作好施工现场安全管理工作。严格按照国家法规对现场施工人员进行管理，按照安全操作规程和现场各项规章制度进行施工，并采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。现场施工安全由承包方负责，如施工引发安全事故由承包方自行承担。

10.2.11施工通道与学生通道要实施分离,要保证错开学生下课及上下学的高峰期,乙方要严格约束施工人员，避免与我校师生发生冲突；合理调整施工时间,尽量减少工地噪音,在确保施工安全的同时不影响正常教育教学秩序；全部施工车辆必需事先向学校行政部门申请，并获得许可后方可进入学校，施工车辆应在指定区域内并依照设定路线行驶，承包方须设置车辆引导员，负责施工车辆进入校园后安全引导事宜，避开与行人、其他车辆发生碰撞。一旦施工车辆造成我校师生员工人员伤亡，承包方应负全责。

10.2.12乙方工人无论何种情况到甲方施工现场、办公场所、政府机关等吵闹、堵门、堵路、滋事，因此对甲方造成的一切经济损失及负面影响，由乙方全部承担。

10.2.13承包人不得拖欠农民工工资，否则按以下方式办理：发包人替承包人代付民工工资，代付的工资额从工程款中扣除。

# 违约及争议处理

11.1违约

11.1.1乙方未经甲方同意解除本合同或经催告拒不履行本合同，需返还甲方已支付的款项，并需支付甲方工程总价的10%作赔偿金。

11.1.2因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

11.1.3乙方须严格按照图纸及清单报价表中规定的材料施工，若乙方所施工工程及所有材料与合同要求不符，则承担全部责任，并处以每次1000元违约金。乙方须更换有缺陷的产品，以达到合同规定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切直接损失，同时乙方应相应延长被更换产品的质量保证期。

11.1.4若乙方完成的工程质量未达到现行的国家验收标准及相关规范要求，甲方有权要求乙方对质量不达标的地方重新施工，并在规定的时间内达到甲方的质量要求。若整改后的工程仍达不到甲方的质量要求，则视为乙方不具有履行合同的能力，甲方有权邀请有能力的第三方进场施工，由此产生的费用及损失由乙方承担，并支付合同总价的10％作为违约金给甲方。

11.2争议解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决。协商不成提起诉讼的，应提交甲方所在地人民法院管辖。

# 其他

12.1工程竣工验收合格7日内，乙方应向甲方提交《工程质量保修书》作为保修凭证，逾期提供的，甲方有权顺延结算期限。

12.2本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，每份均具有同等的法律效力，在双方代表签字盖章后生效，在双方履行完合同约定的权利和义务后失效。

12.3如双方经协商中途解除合同的，有关清算、赔偿、结算的合同条款仍然有效，直至相应的清算、赔偿、结算完成后失效。

12.4合同执行过程中，如发生本合同未约定的事项时，双方应在友好协商的基础上签订补充协议，以利于本合同的顺利履行。

12.5合同变更或解除的条件：

12.5.1双方当事人经过自愿协商同意，并且不因此损害国家利益和社会公共利益。

12.5.2由于不可抵抗力致使合同的全部义务不能履行。

12.5.3由于另一方面在合同约定的期限内没有履行合同，且在被允许的推迟的履行的合理期限内仍未履行。

12.5.4由于合同当事人的一方违反合同，以至严重影响订立项目合同时所期望实现的目的或致使合同的履行成为不必要。

12.6组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）成交通知书

（3）响应文件

（4）政府采购合同格式条款及其附件

（5）专用合同条款

（6）通用合同条款（如果有）

（7）标准、规范及有关技术文件，图纸，已标价工程量清单或预算书（如果有）

（8）其他合同文件。

12.7合同签订地：湖南省株洲市职教城湖南化工职业技术学院。

12.8本合同自签订之日起生效。

12.9本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费等一切费用由违约方承担。

甲方：                             乙方:

法定代表人：                       法定代表人：

授权代表：                         授权代表：

开户行：                           开户行：

帐号：                             帐号：

地址：                             地址：

电话：         		              电话：

日期：   年  月  日                  日期：   年  月  日