湖南化工职业技术学院工程监理服务

比 选 文 件

2023年11月

湖南化工职业技术学院

工程监理服务

比选公告

根据《湖南化工职业技术学院招投标管理办法》，我院拟对工程监理服务进行采购比选，现将该采购比选工作事宜公告如下：

- 项目名称

1、项目名称：湖南化工职业技术学院工程监理服务。

2、项目内容：

本次采购的监理服务范围包括我校体育场看台、运动场东面道路及挡土墙、1#2#食堂增设电梯、围墙、1-3号宿舍楼周边景观提质改造等工程，工程投资金额及工程进展见表1。

表1 工程概况

| 项目名称 | 项目投资 | 工程进展 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体育场看台 | 385万 | 已确定施工单位 |  |
| 围墙 | 75万 | 已确定施工单位 |  |
| 道路及挡土墙 | 260万 | 正在施工招标 |  |
| 1#2#食堂增设电梯 | 90万 | 正在施工招标 |  |
| 1-3号宿舍楼周边景观提质改造 | 190万 | 已完成施工图设计 |  |
| 合计 | 1000万 |  |  |

3、采购预算：18万元；

二、资格条件

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、已入驻湖南省财政厅政府采购电子卖场，确保相关交易在电子卖场平台顺利完成。

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、本项目不接受联合体参与投标。

（二）特定资格条件：

（1）供应商具有建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或房屋建筑工程乙级（含）以上监理资质，资质证书处于有效期内。

（2）拟任总监理工程师应具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书（在有效期内）。拟任总监理工程师不得同时在其他建设工程项目中任总监理工程师或上岗。（要求：现场监理部关键岗位其他人员采用承诺制，即供应商在响应文件中承诺其他关键岗位人员的最低配备标准满足湘建建208号文标准要求且均无在监工程，并无条件接受备查及按合同违约条款进行处罚。）

三、报名及获取比选文件的期限和方式

（一）报名时间：2023年11月24日至2023年11月29日17：30止；（工作日时间）。

（二）报名方式：供应商通过电子邮件将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（zcglccg@126.com）；

（三）比选文件获取方式：供应商自行下载获取招标文件；

四、开标信息

（一）响应文件递交开始时间：2023年12月1日北京时间9:00；

（二） 响应文件递交截止时间（开标时间）：2023年12月1日北京时间9:00；

（三）开标地点：湖南化工职业技术学院行政楼110室。

五、发布公告的媒介

本次比选采购邀请公告在湖南化工职业技术学院官网通知公告（http://www.hnhgzy.com）上发布。

六、联系方式

采购人：湖南化工职业技术学院

联系人：赵老师

电 话：0731-22537501

地  址：湖南省株洲市云龙区职教城

湖南化工职业技术学院资产管理处

2023年 月  日

比选须知

一、说明

1、适用范围：本招标书仅适用于本次招标。

2、合格投标人：提交附件3所列各项条件的被邀请单位为合格投标人。

3、招标人：系指湖南化工职业技术学院。

4、投标人：系指向招标人提交投标文件的合格投标人。

5、服务：系指招标文件规定卖方须承担的相关工作。

二、比选文件

1、投标比选文件的编制

投标人应仔细阅读招标文件所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

投标人应向甲方提供约定的服务的所有内容并保证服务质量。

2、比选文件的组成

投标人递交的比选文件应包括以下部分：

（1）投标文件目录

（2）投标书

（3）开标一览表

（4）服务方案

（5）服务承诺书

（6）供应商资质证明材料

（7）技术参数响应及实施方案

（8）类似业绩

（9）供应商认为需提供的其它资料

投标文件应对招标文件规定的要求和条件作出实质性响应，如有漏项、重大偏离或显著保留，即视为废标；所有不完整的投标文件将被拒绝。

三、投标

全部投标文件按《投标须知》中“投标文件的组成”的顺序成册，投标文件必须封装并加盖公章，并在封面上写明投标人名称。招标人不接受电报、电话、传真和电子邮件投标，投标书递交后不得修改，也不得撤标。要求投标方报名截止前将参与投标项目信息（参与项目、投标单位名称、项目负责人、联系电话）发到指定邮箱（zcglccg@126.com），不接受现场报名。

四、开标和评标

将按《比选公告》中规定的时间和地点组织采购比选。采购比选将由我院招投标小组具体组织实施。

评标的基础是投标人的报价、服务方案、业绩、服务和承诺等。

对投标文件中疑义或表达不清的内容，招标人有权要求投标人予以澄清。

合同将授予符合招标文件及综合得分最高的投标人。

招标人有权在签订合同时调整采购数量。

五、中标

1、中标结果公布

（1）若评标顺利，将当场公布评标结果。

（2）若不能立即评出结果，将在1天内通知中标单位。

2、中标人出现下列行为之一者，其中标资格将被取消：

（1）中标人与其他投标人串通进行投标的；

（2）中标人不能按中标要求签订合同的；

（3）中标人有其它损害招标人、采购人利益或社会公共利益的；

（4）中标人在规定时间内不与招标人签订合同的；

（5）中标人转让中标项目的；

（6）中标人的中标资格被取消后，可按中标候选单位的排名顺序依次递补或重新招标。

六、签订合同

双方共同签订《湖南化工职业技术学院工程监理服务合同》。

七、供应商资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、已入驻湖南省财政厅政府采购电子卖场，确保相关交易在电子卖场平台顺利完成。

7、法律、行政法规规定的其他条件。

8、本项目不接受联合体参与投标。

八、项目需求

1、项目内容：

本次采购的监理服务范围包括我校体育场看台、运动场东面道路及挡土墙、1#2#食堂增设电梯、围墙、1-3号宿舍楼周边景观提质改造等工程，工程投资金额及工程进展见表1。

表1 工程概况

| 项目名称 | 项目投资 | 工程进展 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体育场看台 | 385万 | 已确定施工单位 |  |
| 围墙 | 75万 | 已确定施工单位 |  |
| 道路及挡土墙 | 260万 | 正在施工招标 |  |
| 1#2#食堂增设电梯 | 90万 | 正在施工招标 |  |
| 1-3号宿舍楼周边景观提质改造 | 190万 | 已完成施工图设计 |  |
| 合计 | 1000万 |  |  |

2、监理服务范围及主要任务：

2.1服务范围：包括上表1所含全部工程的建设（包括但不限于施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段和缺陷责任期）的监理，包括施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工及配套设备安装等全部工程范围内的监理工作。

2.2 工作任务：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）协助业主审核施工图的设计和概（预）算，参与主持组织图纸会审和设计交底会议，做好记录，写出会审纪要。

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议，做好记录，写出会议纪要；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整，督促施工进度，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。；

（8）检查施工承包人的试验室，检查安全防护措施和文明施工；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，经业主同意后对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）主持召开工程协调会议及综合管线协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程，做好隐蔽工程的影像资料；

（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，参与设计变更的签证，复核施工变更，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）协助业主组织各阶段的验收及竣工验收，签署验收意见；

（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人，参加审核工程结算，协助业主审核工程造价，努力降低工程费用；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人，监理资料应及时、同步整理齐全。

（24）履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

（25）完成监理规范要求的其他工作内容。

（26）不得私自更换总监理工程师及关键岗位人员，因私自变更替换人员、人证不符、现场到岗率不够等情况所产生一切损失及后果由供应商承担，并按照合同违约条款做顶格处罚（监理总价的10%）。

3、项目要求及说明

3.1、质量标准：国家验收规范合格工程。

3.2、监理期限及地点：

（1）监理服务期：从施工准备阶段开始，经施工阶段至缺陷责任期结束。另外缺陷责任期监理服务期 24个月。（具体服务期须配合施工，包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期）。

（2）本监理项目服务地点为，即采购人指定位置和建设施工项目现场。

4.3、监理服务目标：质量控制应达到合格工程；工程进度和投资控制目标分别为施工合同规定的工期和所监理施工合同的总价。

4.4、结算方式：以签订的合同为准

（1）本合同为固定总价合同。

（2）合同价格包含监理人在监理期间的一切费用。无论工程投资额、施工工期、建安工程费、政策及市场等内外部条件是否发生变化，本工程监理费用均不再进行调整。

（3）达到付款节点后，由监理人按规定的请款格式及要求提出请款，委托人收到请款表后30天内，根据本项目支付流程办理支付手续。委托人办理完支付手续后，不承担因省财政原因造成工程款支付不能按时到位的责任。

（4）本合同款的支付由委托人按相关支付程序办理，支付给监理人。监理人申请付款时，应编制付款报告 ，并开具付款人为“湖南化工职业技术学院”的增值税专用税务发票，经代建单位审核签认后报委托人办理支付手续。

招标书可以从湖南化工职业技术学院网上下载电子稿获得，填写完毕后盖公司章并打印出纸质稿。开标之日再来我院交标书，交标书时，要求纸质稿四份密封（一正三副）。

附件1

湖南化工职业技术学院

工程监理服务比选项目投标书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院的招标文件的要求    （全名及职衔）   经正式授权并以投标人

（投标人名称）    的名义投标。提交下述文件：

1、投标书；

2、服务方案；

3、服务承诺书；

4、投标单位基本情况；

5、资格文件。

(签字代表在此声明并同意)

1、我们愿遵守招标文件中的各项规定，提供符合招标人要求的服务。

2、同意本投标自投标截止日起3天内有效，如果我们的投标被接受，直至合同生效日，本投标始终有效。

3、我们已详细阅读了全部招标文件及附件。

4、我们同意提供招标人要求的有关投标的其他资料。

授权代表（签字）：

职  务：

投标单位名称（公章）：

法人代表（签名）：

投标单位名称（公章）：

附件2

服务承诺书（格式）

致：湖南化工职业技术学院：

根据你院招标文件中的要求，我们对所投标的服务项目承诺如下服务：

特此承诺

法人代表签字：

投标单位名称（公章）：

附件3

需要提交的资格证明文件

1、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

2、供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款；供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同持有工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证，符合基本资格条件的相关条款。供应商如是“三证合一或五证合一”，请自行说明。

3、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料；

4、电子卖场资质证明材料；

5、资格证明文件复印件须加盖供应商公章。

6、特定资格条件证明材料

附件4

开标一览表

金额单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 | 费用 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 注：报价不得超过最高限价 |  |  |  |  |

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

附件5

服务方案

服务方案说明

格式自拟。

各投标人根据采购人的需求和项目具体内容并结合评分要求及自身情况制定服务方案。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：          年          月            日

附件6 比选投标单位基本情况

比选投标单位法定代表人或被授权人（签字）：

比选投标单位（盖章）：

年    月    日

附件7

一、工程监理服务比选项目内容及要求

1、项目内容：

本次采购的监理服务范围包括我校体育场看台、运动场东面道路及挡土墙、1#2#食堂增设电梯、围墙、1-3号宿舍楼周边景观提质改造等工程，工程投资金额及工程进展见表1。

表1 工程概况

| 项目名称 | 项目投资 | 工程进展 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体育场看台 | 385万 | 已确定施工单位 |  |
| 围墙 | 75万 | 已确定施工单位 |  |
| 道路及挡土墙 | 260万 | 正在施工招标 |  |
| 1#2#食堂增设电梯 | 90万 | 正在施工招标 |  |
| 1-3号宿舍楼周边景观提质改造 | 190万 | 已完成施工图设计 |  |
| 合计 | 1000万 |  |  |

2、监理服务范围及主要任务：

2.1服务范围：包括上表1所含全部工程的建设（包括但不限于施工图设计阶段、施工准备阶段、施工阶段和缺陷责任期）的监理，包括施工准备阶段、施工阶段及缺陷责任期的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工及配套设备安装等全部工程范围内的监理工作。

2.2 工作任务：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）协助业主审核施工图的设计和概（预）算，参与主持组织图纸会审和设计交底会议，做好记录，写出会审纪要。

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议，做好记录，写出会议纪要；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整，督促施工进度，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。；

（8）检查施工承包人的试验室，检查安全防护措施和文明施工；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，经业主同意后对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）主持召开工程协调会议及综合管线协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

（18）验收隐蔽工程、分部分项工程，做好隐蔽工程的影像资料；

（19）审查施工承包人提交的工程变更申请，参与设计变更的签证，复核施工变更，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（20）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（21）协助业主组织各阶段的验收及竣工验收，签署验收意见；

（22）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人，参加审核工程结算，协助业主审核工程造价，努力降低工程费用；

（23）编制、整理工程监理归档文件并报委托人，监理资料应及时、同步整理齐全。

（24）履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

（25）完成监理规范要求的其他工作内容。

（26）不得私自更换总监理工程师及关键岗位人员，因私自变更替换人员、人证不符、现场到岗率不够等情况所产生一切损失及后果由供应商承担，并按照合同违约条款做顶格处罚（监理总价的10%）。

3、项目要求及说明

3.1、质量标准：国家验收规范合格工程。

3.2、监理期限及地点：

（1）监理服务期：从施工准备阶段开始，经施工阶段至缺陷责任期结束。另外缺陷责任期监理服务期 24个月。（具体服务期须配合施工，包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期）。

（2）本监理项目服务地点为，即采购人指定位置和建设施工项目现场。

4.3、监理服务目标：质量控制应达到合格工程；工程进度和投资控制目标分别为施工合同规定的工期和所监理施工合同的总价。

4.4、结算方式：以签订的合同为准

（1）本合同为固定总价合同。

（2）合同价格包含监理人在监理期间的一切费用。无论工程投资额、施工工期、建安工程费、政策及市场等内外部条件是否发生变化，本工程监理费用均不再进行调整。

（3）达到付款节点后，由监理人按规定的请款格式及要求提出请款，委托人收到请款表后30天内，根据本项目支付流程办理支付手续。委托人办理完支付手续后，不承担因省财政原因造成工程款支付不能按时到位的责任。

（4）本合同款的支付由委托人按相关支付程序办理，支付给监理人。监理人申请付款时，应编制付款报告 ，并开具付款人为“湖南化工职业技术学院”的增值税专用税务发票，经代建单位审核签认后报委托人办理支付手续。

二、比选投标须知

（1）投标费用

投标人参加比选项目所产生的一切费用，不论其结果如何，概由投标人自理。

（2）投标单位应认真审阅比选招标文件。如果投标单位编制的比选投标文件，实质上不响应比选招标文件的要求，将被视为不合格投标人。

（3）招标文件的解释和澄清

招标人提供的有关资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。投标人对招标文件所作的任何推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人因对招标文件的任何推论、误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

三、投标纪律

1、投标单位不得对招标单位、评标人员施加任何影响，否则将取消其投标资格；

2、投标单位不得以挂靠单位、转让证件等形式参与投标，否则其投标无效；

3、投标单位中标后未经招标人书面同意，转让招标代理业务的，将取消其中标资格；

4、各投标单位必须遵守招标单位的一切会议安排，不得以任何理由、任何手段干预、扰乱会场，否则取消其投标资格；

5、投标书中的一切证明、证件必须真实可靠，否则取消其投标资格；

6、投标单位法定代表人或其委托代理人参加本项目招标的一切活动，必须出示单位法定代表人身份证明、有效身份证或盖有法定代表人私章（签名）并盖投标单位公章的授权委托书、委托代理人身份证。

四、比选投标文件的编制

比选投标文件的组成。投标文件包括商务标和技术标两部分，商务标和技术标可装订为一本。

（一）商务标部份应包括下列内容：

1、参加比选的代表不是法定代表人的，须有法定代表人签署的授权委托书并加盖单位公章，并附法定代表人有效身份证和被授权人有效身份证复印件；

2、服务承诺书 ；

3、服务方案；

4、比选投标单位基本情况；

5、比选投标单位近三年来承担同类高校合作成功案例业绩证明资料；

6、比选投标单位拟委派项目负责人及相关人员资格情况一览表（包括：姓名、性别、出生年月、学历、职称、执业资格、身份证编号），并提供员工缴纳社保证明资料及相应学历、职称、执业资格、身份证的复印件（加盖投标单位公章）；

7、比选投标单位相关企业证书（企业法人营业执照副本、企业法人组织机构代码证、电子卖场（提供相关网上截图）等的复印件）；

8、投标单位认为需要提供的其他资料文件。

（二）技术部分由投标单位自行编制。

注：各比选投标单位应保证上述资料的真实、可靠，如提供的资料和数据出现弄虚作假的情况即取消比选资格或中标候选人资格。

五、比选投标文件的份数与签署

（1）比选投标文件一正三副，字迹应清晰易于辨认,并清楚地注明“正本”或“副本”，正本的签署应完好无缺；正本和副本如有不一致之处，以正本为准；如未注明“正本”或“副本”，且投标文件中实质性内容表述不一致的，则视为不合格投标人。

（2）投标文件（内封面或外封面）、比选承诺函应加盖投标单位公章，并由法定代表人或其委托人签字或盖章，否则视为不合格投标人。

(3)除投标人对商务标错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖公章或由投标文件签署人签字并盖章，否则其修改的内容无效。

(4)电报、电话或传真形式的投标，招标人概不接受。

六、投标文件的密封与递交

(1)投标文件的装订密封和标记

投标人应将投标文件密封包装。

投标文件封皮上应注明招标项目名称、投标人名称。投标文件密封袋应密封完整，并在封口处加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人签字（或印章）。

投标书未按上述规定密封的视为无效投标书。

(2)投标文件的递交

各投标人的投标书由专人于规定的投标截止时间之前送至湖南化工职业技术学院行政楼110会议室，由工作人员登记。投标时间截止后，逾期送达的投标书将被招标单位拒收，其投标书为无效投标书。

七、评标办法和选取确认方式

1、比选评分标准

对参与比选的投标人进行资格审查后，按比选评分标准对各投标人进行打分，综合得分排名前1名的投标人获得本次比选的中标资格，比选评分标准附后。

比选评分标准

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 以经评审满足比选文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计30分。其他供应商的价格得分统一按公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30 |
| 对项目的理解和把握程度 （12分） | 根据投标人对项目的理解和把握程度进行综合评价： 对本次监理项目工作内容有深刻的理解，对项目建设的关键点有准确详细的描述，能准确分析项目建设的重点，正确设置监理控制要点，准确的设定工作定位和工作目标，把握程度重点突出，依据明确的，响应文件编制条理清晰计12分；分析不够准确，要点欠妥当，目标有不合理，漏项，依据不明确，响应文件页码编制混乱的每处扣2分，扣完为止。 |
| 监理工作流程（10分） | 根据投标人针对本项目提供的监理工作流程和监理方案进行综合评价： 投标人提供详细完善的监理工作流程（包括但不限于施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期全过程的监理流程），监理实施流程结构清晰、科学合理、可行性强的计10分；流程有不合理，漏项措施不完整的每处扣2分，扣完为止 |
| 工程重点难点分析 （5分） | 工程重点难点分析是否深入，对关键节点和危险性较大的分部分项工程是否有针对性的分析，对工程重点、关键节点和危大工程有深入分析并提供了相应解决方案的计5分，有不合理，漏项，分析不够准确，解决方案不合理的每处扣1分，扣完为止。 |
| 监理质量保证体系和措施 （5分） | 根据投标人针对本项目提供的监理质量保证体系和控制措施与手段进行综合评价： 投标人制定明确的监理服务质量保证体系和项目工作制度，提供系统的监理措施对工程的进度、质量、合同、管理实施监理，制度和措施完整、内容科学合理、可行性的计5分；有不合理，漏项，分析不够准确，措施不完整的每处扣1分，扣完为止 |
| 合理化建议 （3分） | 根据投标人对本次监理项目提出合理的、建设性的建议，要求建议合理可行。合理化建议具有采用价值和可行性的每条计1.5分，共计3分。 |
| 类似业绩 （10分） | 供应商自2020年10月1日起至今具备类似工程业绩，且提供相关证明文件（须提供合同和竣工验收资料复印件，日期以竣工验收资料中业主签字日期为准）：每提供一个类似工程业绩的计2分，最多计10分； 没有类似工程业绩或没有提供相关证明文件的不计分。 |
| 服务团队 （20分） | 拟派本项目总监理工程师具有高级及以上职称的，计3分；具有其他工程类国家注册证书的计3分；本项最多计6分； 拟派本项目专业监理工程师具有中级及以上职称的，计3分；具有国家注册监理工程师的计3分；本项最多计6分； 拟派本项目监理员具有中级及以上职称的，计2分；具有湖南省专业监理工程师证书的计2分；本项最多计4分； 供应商为本项目增派一名专职监理人员（专业监理工程师）的计4分； 本项最多计20分。须在响应文件中提供人员证书复印件和社保证明材料（2023年05月-2023年10月中任意一个月）。服务团队所有人员须均无在监工程，同时必须承诺服务期内不得再兼任其它项目。并无条件接受备查及按合同违约条款进行处罚。否则不计分。 |
| 不良行为 （5分） | 1、投标人应在响应文件中如实反映其单位不良行为记录，以投标截止之日前180天省住房和城乡建设厅公布的不良行为记录情况为准。无不良行为记录计3分，发生一般不良行为记录或严重不良行为记录的不计分。 2、投标人应在响应文件中如实反映似任总监理工程师的不良行为记录，以投标截止之日前180天省住房和城乡建时厅公布的不良行为记录情况为准。无不良行为记录计2分，发生一般不良行为记录或严重不良行为记录的不计分。 （无不良行为记录的投标人和总监理工程师，提交无不良行为记录承诺函即可。一旦发现有弄虚作假，取消投标资格或成交资格。） |
| 总分 | 100分 |

2、有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（1）比选投标文件未按招标文件规定要求加盖投标人公章的，或无企业法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖章的；

（2）授权委托书无投标人公章的，无企业法定代表人或法定代表人授权的代理人签字、盖章的，或授权时间无效的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的；

（5）以行贿手段谋取中标或者不如实提供有关情况、文件、证明等资料及以其他弄虚作假方式投标的；

（6）其它不符合法律法规和招标文件相关形式规定的；

3、评标委员会应当就投标文件中存在不明确或细微偏差的内容，要求投标人予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应在评标结束前以书面方式提交，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4、经评标委员会评审，所有投标文件均被否决的，招标人应当依法重新招标。

本评标办法仅适用于本项目。